# 赛道一·方向1A「科学假设生成与研究计划设计」最佳解决方案

**项目**：AI-Scientist Hub（基于 Qwen 的自迭代科学假设生成与研究计划设计智能体框架）

**题目编号**：XH-202619 ｜ **依据**：《赛道一-方向1A-提交要求及模板》（P1–P20）

**版本**：v1.0 ｜ **日期**：2026-09-04

---

## 一、赛题要求解码：先把「评分尺」读懂

### 1.1 官方任务陈述（方向1A 原文要求）

搭建能够完成 「问题理解 — 知识整合 — 候选假设生成 — 证据梳理 — 研究计划输出 — 反馈修正」 六环节闭环的 AI 应用。应用必须回答三个核心问题：

1. 假设从何而来 —— 假设必须由知识缺口推导而来，不能凭空生成；

2. 依据哪些事实、文献或数据 —— 每个假设要素必须可溯源到具体证据；

3. 可能如何验证 —— 每个假设必须附带可检验预测与验证路径。

并通过 多轮资料补充、证据完善、方案评分、版本比较、人工反馈 五类迭代手段，展示科学假设和研究计划的自迭代提升过程。

### 1.2 模板硬性合规约束（一票否决项）

| 编号 | 硬约束 | 出处 | 现状符合度 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 基座模型必须使用 Qwen 系列，且通过**阿里云百炼或官网推荐工具**调用，提供调用凭证/截图 | P1 | ✅ 已有 BailianEngine（DashScope OpenAI 兼容接口），凭证截图待人工补充 |
| C2 | 必须提交智能体框架在**全部 125 个科学问题**上的逐题输出结果文档，不得省略失败/证据不足/需人工判断的题目 | P1、P20 | ❌ 尚无批量运行器与逐题输出 |
| C3 | 技术方案 PPT/PDF ≤ 20 页（提交材料总体 ≤ 30 页），内容必须与实际实现一致 | P1、P20 | ⚠️ 待编写 |
| C4 | 提交可调用测试 API、可交互前端入口、代表性测试案例、详细技术报告、源码 | P1 | ✅ 已有 FastAPI + React 12 页面，需补 125 题看板 |
| C5 | 代表案例必须呈现**真实第一轮结果**（含重复、证据不足、不可检验等缺陷）+ 调整依据 + 第二轮变化 | P15–P17 | ❌ 需两轮完整跑通并留存 |
| C6 | 不得将候选假设表述为已验证的科学结论；候选假设与研究计划仍需研究者审查 | P19、P20 | ⚠️ 需在所有输出中加免责表述 |
| C7 | 至少提供一种同条件对照比较；建议消融实验 | P18 | ❌ 需补基线对比 |
| C8 | 演示视频可选，≤10 分钟 | P1 | 可选 |

结论：C1 已满足是本项目最大存量优势；C2、C5、C7 是三大主攻缺口。

### 1.3 模板评分骨架（P1–P20 映射到六大环节）

| 模板章节 | 考察点 | 对应系统环节 |
| --- | --- | --- |
| P2 目标与完成内容 | 做了什么、没做什么（诚实性） | 全局 |
| P3 科学逻辑与假设生成原则 | 区分事实/文献解释/模型推断、缺口→假设、可证伪、保留反对证据、不把假设写成结论 | 证据梳理 + 假设生成 |
| P4 科学资料与证据 | 来源可获得性、证据冲突处理、引用-证据对应关系 | 知识整合 + 证据梳理 |
| P5 评价方法 | 评价维度、口径、主体、继续/停止条件 | 反馈修正 |
| P6 架构与技术闭环 | 为什么不是一次性问答、中间结果如何进入下一轮 | 全局闭环 |
| P7 Qwen 使用与上下文工程 | 模型分工、上下文组织、减少无依据生成的措施 | 全局 |
| P8 问题理解与知识缺口识别 | 研究对象/变量/已有认识/争议/未知 → 可处理缺口 | 问题理解 |
| P9 候选假设生成 | 多假设、可区分、纳入支持/反对证据、控制空泛输出、统一表达 | 假设生成 |
| P10 假设核验比较筛选 | 相关性/一致性/引用核验/可证伪/去重/取舍 | 证据梳理 + 筛选 |
| P11 研究计划生成 | 预测/数据条件/步骤方法/结果判定/停止回退条件 + 可执行性 | 研究计划输出 |
| P12 完整运行与反馈机制 | 失败处理、自动反馈与人工调整、前后变化留存 | 反馈修正 |
| P13 125题测试方法 | 全量运行方式、代表案例选择理由 | 批量运行 |
| P14–P17 代表案例两轮迭代 | 第一轮设置→真实结果→问题分析→第二轮变化 | 案例演示 |
| P18 对照与消融 | 同条件比较、优势与代价 | 评价 |
| P19 125题总体结果 | 完成率分布、失败分析、适用边界 | 批量运行 |
| P20 交付与复现 | 源码/凭证/逐题文档/日志/前端入口 | 交付 |

---

## 二、现状盘点：存量资产与差距矩阵

### 2.1 已有资产（可直接复用）

| 资产 | 位置 | 复用价值 |
| --- | --- | --- |
| 四 Agent 流水线（文献整合者/假设生成器/实验规划师/评估验证官） | `backend/app/agents.py` | 升级为六环节智能体的基座 |
| 百炼引擎（qwen-max/plus/turbo/vl-max 分工映射、流式、健康检查） | `backend/app/bailian_engine.py` | 直接满足 C1 合规 |
| 研究计划十大字段结构化输出 | `agents.py` RESEARCH_PLAN_SYSTEM_PROMPT | 升级为 P11 五环节计划模板 |
| 双引擎热切换（百炼正式 + Ollama 离线 + Mock 降级） | `llm_engine.py` | 答辩现场零网络风险 |
| React 12 页面（问题/文献/假设/计划/迭代/知识图谱/天文数据） | `frontend/src/pages/` | 迭代工作台与 125 题看板的前端基座 |
| SQLite 11 表 + FTS5、天文知识图谱种子、预打包数据集 | `data/`、`datasets/` | 证据存储与天文案例支撑 |
| 一键启动（start.bat / Docker Compose / 单端口 8000） | 根目录 | 复现性材料 |

### 2.2 差距矩阵（对照模板逐条）

| 模板要求 | 当前缺口 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| P8 结构化知识缺口识别 | 问题阶段仅做简单实体提取，无「研究对象/变量/已有认识/争议/未知→缺口」结构化拆解 | P0 |
| P4 证据三分类与溯源 | 无证据卡片，引用与论断无对应关系，不区分事实/解释/推断 | P0 |
| P9 假设七要素统一表达 | 假设为自由文本，缺「核心陈述/依据/支持证据/反对证据/可检验预测/替代解释/不确定性」结构化字段 | P0 |
| P10 六维核验筛选 | 评估仅多维打分，无引用核验、去重、取舍决策输出 | P0 |
| P11 计划五环节+可执行性检查 | 计划为论文式长文，缺「不同结果支持/反对什么」「停止回退条件」 | P1 |
| P12 反馈编排与版本比较 | 迭代为单轮人工触发，无自动决策门（继续/停止/补料）、无版本快照与 diff | P0 |
| P13/P19/P20 125题全量运行 | 无批量运行器、无逐题输出文档、无断点续跑 | P0 |
| P18 对照消融 | 无基线对比（Qwen 直答 / 简单 RAG） | P1 |
| P14–P17 代表案例两轮留存 | 无真实两轮日志 | P1 |

---

## 三、总体方案：六环节 × 双循环 × 假设树搜索

### 3.1 设计理念

将系统重构为 「六环节流水线 + 双循环驱动 + 假设空间树搜索」 的自迭代框架：

- 六环节：严格对齐赛题六环节，每个环节一个专职智能体，输入输出全部结构化、可审计；

- 双循环（借鉴中科大「机器化学家」小来）：内环是 LLM 推理环（快），外环是证据补充与人工审核环（慢），两环以「评分-决策门」耦合；

- 假设树搜索（借鉴 AI Scientist-v2 BFTS）：假设生成不是一次采样，而是在假设树上做最优优先搜索——扩展、评分、剪枝；

- 事件驱动重规划（借鉴 StarWhisper Telescope）：任何环节发现「证据不足告警」即触发补充检索工作流，人工可随时注入修订并回到任意上游环节。

### 3.2 总体架构

┌────────────────────────────────────────────┐
                    │        M6 反馈编排器 FeedbackOrchestrator    │
                    │   评分汇总 → 决策门：通过/补料/修订/停止       │
                    │   版本快照 v1↔v2 差异对比 · 人工反馈注入       │
                    └──┬─────────┬──────────┬───────────────────┘
                       │回补证据   │修订假设    │细化计划
                       ▼          ▼          ▼
┌─────────┐   ┌─────────────┐   ┌──────────────┐   ┌─────────────┐   ┌─────────────┐
│ M1 问题  │──▶│ M2 知识整合  │──▶│ M3 假设生成   │──▶│ M4 核验筛选  │──▶│ M5 研究计划  │
│ 理解器   │   │ 证据卡片库   │   │ 假设树搜索    │   │ 六维核验     │   │ 五环节计划   │
│ 缺口清单 │   │ 三分类溯源   │   │ 七要素表达    │   │ 取舍决策     │   │ 可执行性检查 │
└─────────┘   └─────────────┘   └──────────────┘   └─────────────┘   └──────┬──────┘
     ▲                                                                        │
     └────────────────────── 125题批量运行器（断点续跑·逐题输出）◀───────────────┘

数据流主链：科学问题 → 知识缺口清单（G-ID）→ 证据卡片（E-ID）→ 候选假设七要素（H-ID，挂接 G/E）→ 筛选决策 → 研究计划 → 评分 → 决策门 → 回到 M2/M3/M5 或终止。

### 3.3 五份参考资料的机制移植表

| 参考资料 | 核心机制 | 移植到本作品的位置 |
| --- | --- | --- |
| StarWhisper Telescope（Nature Comms Eng, 2025） | 中央 Agent + 模块化工作流 + function call 工具；**数据处理结果回流规划阶段**形成闭环；事件驱动（暂现源警报触发重规划）；天文学家最终修订观测列表 | 总体编排骨架；「证据不足告警→自动补料工作流」即事件驱动重规划；保留人工修订注入点（P12 人工反馈） |
| 机器化学家·火星陨石产氧催化剂（Nature Synthesis, 2023） | **内外双循环**：外环机器人实验（12 步：备料→合成→表征→优化），内环计算大脑（9 步：MD/DFT 理论大数据 + 实验小数据 → 神经网络 → 贝叶斯优化）；从数百万配方中 2 个月找到最优（穷举需 2000 年） | 双循环架构：内环 = Qwen 推理环，外环 = 证据检索 + 数据验证 + 人工审核；「理论大数据 + 实验小数据融合」类比为「文献证据 + 结构化数据证据融合」；贝叶斯优化的「收敛即停」思想用于迭代停止条件 |
| The AI Scientist v1（Sakana AI） | idea 生成 + **Semantic Scholar 新颖性检查**；实验模板约束输出格式；自动评审用 **num_reflections=5 + num_reviews_ensemble=5** 集成 | M3 新颖性核验（防止把已有结论当新假设）；M4 评审用 3 次集成 + 反思修订，评分稳定化 |
| The AI Scientist-v2（Sakana AI） | **Agentic Tree Search（BFTS）**：实验经理 Agent 引导，num_drafts 棵树、最优优先扩展、debug 分支与剪枝（max_debug_depth、debug_prob）；idea 用结构化 JSON（假设+实验+相关工作） | M3 假设树搜索：3 个根假设 → 每轮扩展最优节点产生变体 → 低于阈值剪枝 → 搜索树可视化存档（答辩素材） |
| 《Science》125 个科学问题（SJTU × Science, 2021） | 12 学科、125 题；既有收敛可检验题，也有宏大基础题 | 官方测试集；必须设计**宏大问题降维拆解**策略与题目难度分级，才能在全量题目上保持输出质量 |

---

## 四、六大核心模块详细设计

### 4.1 M1 问题理解器（QuestionAnalyzer）— 对应 P8

输入：一道科学问题原文（125 题之一或自定义问题）。

处理步骤（四步，全部结构化输出）：

| 步骤 | 做法 | 中间产物 |
| --- | --- | --- |
| 1 识别研究对象与范围 | Qwen-plus 抽取研究对象、学科领域、时空尺度 | `objects[]`, `scope` |
| 2 提取已有条件与关键变量 | 抽取问题预设条件、可观测变量、约束 | `conditions[]`, `variables[]` |
| 3 区分已有认识、争议与未知 | 结合 M2 首轮快检证据，将领域知识分为「共识 / 争议 / 未知」三栈 | `consensus[]`, `controversies[]`, `unknowns[]` |
| 4 形成可处理的知识缺口 | 将未知项改写为含研究对象、变量、可检验边界的缺口陈述；宏大问题先拆为 3–5 个可回答子问题，每个子问题再产出缺口 | `gaps[]`（G-ID，含严重度） |

宏大问题降维规则（125 题关键策略）：若问题属于宏大基础型（如「什么是重力」「宇宙由什么构成」），强制分解为子问题，子问题必须满足：有明确研究对象、有可检验的预测方向、有现存文献可支撑证据检索。分解结果与理由全部写入输出（P13 需说明）。

输出 JSON：{question_id, objects, scope, conditions, variables, consensus, controversies, unknowns, gaps:[{id:"G-01", statement, severity, source:"原问题/子问题k"}], decomposition_note}

### 4.2 M2 知识整合器（EvidenceIntegrator）— 对应 P4

三级证据来源（均为实际使用来源，可填入 P4 表格）：

| 来源 | 获取方式 | 用途 | 已知局限 |
| --- | --- | --- | --- |
| arXiv / Semantic Scholar API | 在线检索（S2_API_KEY），离线时回退本地库 | 文献解释类证据、新颖性核验 | 覆盖面受 API 限制 |
| 预打包天文文献库 + 天文知识图谱种子 | 本地 SQLite + FTS5/向量检索 | 天文类题目证据、证据链补全 | 领域受限 |
| 公开科学数据（预打包天文数据集） | 本地统计/特征提取 | 数据型证据，支撑可检验预测 | 样本有限 |

证据卡片（Evidence Card）schema——这是全系统溯源的基石：

{
  "id": "E-0012",
  "source": {"type": "arxiv|s2|local_kb|dataset", "citation": "作者,标题,年份,DOI/arXivID"},
  "claim_type": "fact | literature_interpretation | model_inference",
  "quote": "原文关键句（逐字摘录）",
  "supports": ["G-01"], "related_hypotheses": ["H-02"],
  "confidence": 0.0-1.0,
  "retrieval_round": 1,
  "verification": {"exists": true, "quote_match": true}
}

证据冲突处理（P4 必答）：当两条证据对同一事实给出矛盾陈述时，系统不删除任何一方，而是生成 conflict_pair，标注双方来源与置信度，作为「争议栈」同时喂给 M3，强制假设显式回应冲突（保留反对证据和替代解释，对应 P3 原则）。

引用核验（防幻觉核心措施）：每条证据卡片落库前，经核验工具确认来源真实存在（Semantic Scholar/OpenAlex 反查），引用不存在的证据直接丢弃并记入日志。

### 4.3 M3 候选假设生成器（HypothesisGenerator + 树搜索）— 对应 P9

生成机制（逐行对应 P9 表格五行）：

| 生成环节 | 做法 | 解决的问题 |
| --- | --- | --- |
| 从知识缺口形成候选解释 | 每个 G-ID 强制作为生成锚点，prompt 要求「仅基于以下缺口与证据提出解释」，禁止无缺口依据的假设 | 假设从何而来可审计 |
| 生成多个可区分的候选假设 | 3 个根假设采用不同切入视角（机制型/关联型/条件型）+ 温度梯度采样（0.7/0.9/1.1） | 多样性，避免雷同 |
| 将支持、反对证据纳入生成 | 上下文中同时给出支持证据与冲突证据卡片，要求假设显式引用 E-ID | 证据约束生成 |
| 控制重复、空泛或不可检验输出 | 七要素 schema 硬约束 + 新颖性检查（Semantic Scholar 检索同类假设）+ 空泛词黑名单（「进一步研究」「有一定意义」） | 输出质量下限 |
| 形成统一的候选假设表达 | 统一七要素 JSON（见下） | 可比较、可评分 |

假设七要素（统一表达）：

{
  "id": "H-01", "version": 1, "parent_id": null, "gap_id": "G-01",
  "statement": "核心陈述（一句可证伪命题）",
  "basis": {"evidence_ids": ["E-0012","E-0023"], "reasoning_chain": "推导链条"},
  "supporting_evidence": ["E-0012"], "counter_evidence": ["E-0030"],
  "testable_prediction": "若 H 成立，应观测到 X；测量方法 Y",
  "falsification_criteria": "若出现 Z 则否定",
  "alternative_explanations": ["替代解释A"],
  "uncertainty": {"level": "高/中/低", "sources": ["证据不足项"]}
}

假设树搜索（BFTS 移植）：

- 配置：num_drafts=3（3 棵根）、max_depth=3、steps≤12、扩展策略为 best-first；

- 每轮由 M4 对叶节点评分，选最高分节点生成 1–2 个变体（收窄范围/更换机制/增加约束条件）；

- 评分低于阈值的分支剪枝；整个搜索树存为可视化 HTML（借鉴 v2 的 unified_tree_viz.html），作为答辩「假设空间探索」素材。

### 4.4 M4 假设核验与筛选器（HypothesisCritic）— 对应 P10

六维核验（逐行对应 P10 表格）：

| 核验内容 | 判断方法 | 处理结果 |
| --- | --- | --- |
| 与科学问题相关 | Qwen 评分（1–5）+ 缺口挂接检查 | 相关性<3 淘汰 |
| 与已有证据一致 | 逐条比对支持/反对证据卡片 | 冲突未回应→降级待修订 |
| 引用冲突或错误 | 程序化核验：假设引用的 E-ID 是否存在、quote 是否支持论断 | 引用失效→退回重生成 |
| 可检验、可证伪 | 检查 testable_prediction 与 falsification_criteria 是否具体（含可观测量与方法） | 缺失→打回 |
| 与其他候选重复 | 语义相似度（本地 embedding）>0.85 | 合并，保留证据更充分者 |
| 值得进入研究计划 | 综合分 = 0.25 相关性 + 0.25 证据一致 + 0.2 可证伪 + 0.15 新颖 + 0.15 多样贡献 | Top-K 进入 M5 |

评分稳定化（借鉴 AI Scientist v1 评审）：每次核验用 qwen-max 集成 3 次（temperature 0.2），先反思修订再定分；保留全部原始评分用于 P18 报告。

取舍示例留存：每次筛选自动生成「为何选 H-02 而非 H-03」的一句话决策记录（P10 下半部分要求）。

### 4.5 M5 研究计划设计器（PlanDesigner）— 对应 P11

计划五环节（逐行对应 P11 表格）：

| 计划环节 | 生成内容 | 与假设的关系 |
| --- | --- | --- |
| 明确待验证的预测 | 将假设的 testable_prediction 展开为可测量命题清单 | 一一对应 |
| 所需数据、资料或实验条件 | 数据集/文献/设备/算力清单，标注「已具备 / 待获取」 | 支撑预测检验 |
| 研究步骤与分析方法 | 编号步骤 + 每步方法与工具（统计/模型/观测），禁用「进一步研究」类空泛表述（黑名单强制） | 验证路径 |
| 不同结果分别支持或反对什么 | 结果判定表：结果 A→支持 H-01；结果 B→支持替代解释；结果 C→两者皆否 | 区分性设计 |
| 停止、回退或补充证据条件 | 明确触发条件与动作（如「两轮检索仍无支持证据→标记需人工判断」） | 闭环终止条件 |

可执行性检查（P11 必答）：生成后由独立检查 prompt 输出「可执行性报告」——逐条判断步骤是否具体、可复核，标注已具备执行条件与建议性内容；不合格步骤退回重写。

### 4.6 M6 反馈编排器（FeedbackOrchestrator）— 对应 P5/P6/P12/P16/P17

决策门规则（自动反馈，P12 必答）：

| 触发条件 | 系统动作 | 回到的环节 |
| --- | --- | --- |
| 证据覆盖率 < 阈值（支持证据<3 条或存在未解决冲突） | 生成补料任务：扩展检索词、换数据源 | M2 |
| 假设综合分 < 3.0 且深度 < max | 树搜索扩展：生成修订变体 | M3 |
| 计划可执行性报告不合格 | 细化不合格步骤 | M5 |
| 连续两轮评分无提升 | 停止迭代，标记「达到当前证据上限」 | 终止 |
| 人工反馈注入（前端表单：补充资料链接/修改意见/方向调整） | 按反馈类型路由到对应环节，记入 feedback 表 | M2/M3/M5 |

版本快照与比较：每轮迭代对 {证据集, 假设集, 计划, 评分} 做整体快照（iteration_rounds 表）；前端提供 v1↔v2 并排 diff 视图（证据增减、假设变化、评分变化），直接产出 P17「第一轮与第二轮实际变化」表。

前后变化留存（P12 必答）：所有中间结果（含失败、重复、证据不足）永久保留在 SQLite + 导出文档，不做「只展示最佳版本」的修饰。

---

## 五、Qwen 使用方式与上下文工程（对应 P7）

### 5.1 模型分工（经阿里云百炼调用）

| 任务 | 模型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 假设生成、核验评分、第二轮修订 | qwen-max | 最强推理，用于质量决定性环节 |
| 问题理解、证据抽取、计划生成 | qwen-plus | 性价比高，结构化抽取足够 |
| 批量初筛、格式化、日志摘要 | qwen-turbo | 低成本，125 题批量运行控成本关键 |
| 长文献全文理解 | qwen-long | 证据卡片 quote 提取 |

调用方式：百炼 OpenAI 兼容接口（dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1），已由 bailian_engine.py 实现；提交时附百炼控制台调用统计截图（人工事项）。

### 5.2 上下文组织模板（提交真实结构示意，P7 必答）

[科学问题] 原文 + M1 结构化解析
[知识缺口] G-ID 清单（含严重度）
[支持证据] E-ID 卡片（含 claim_type、quote、confidence）
[反对证据/冲突] 显式列出，禁止省略
[关键约束] 可证伪要求、空泛词黑名单、输出 schema
[历史版本摘要] 上一轮假设与评分（第 2 轮起）
[反馈信息] 自动评估弱点 + 人工意见（如有）
[输出要求] 七要素 JSON，引用必须使用 E-ID

### 5.3 减少无依据生成的四项措施

1. 引用强制：假设论断必须挂接 E-ID，无引用论断由 M4 程序化检出并退回；

2. 引用核验：证据落库前反查来源真实性（Semantic Scholar/OpenAlex），杜绝虚构文献；

3. 置信度分层：claim_type 区分事实/文献解释/模型推断，模型推断类证据不得单独支撑假设核心陈述；

4. 免责声明自动化：所有输出文档自动附加「候选假设与研究计划仍需研究者审查，不等同于已验证的科学结论」（C6）。

---

## 六、125 题全量测试方案（对应 P13/P19/P20）

### 6.1 题目分级与策略

| 级别 | 特征 | 125 题示例 | 策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 收敛可检验型 | 对象明确、文献丰富、可设计验证 | 「高温超导微观机理」「能否战胜抗生素耐药性」 | 完整六环节闭环，作为主力输出 |
| B 数据/方法驱动型 | 需要数据或计算支撑 | 「宇宙射线起源」「如何预测下一次流行病」 | 闭环 + 预打包数据证据 |
| C 宏大基础型 | 无直接可检验路径 | 「什么是重力」「宇宙由什么构成」 | 强制降维拆解为子问题；无法降维者如实标记「需研究者判断」 |

### 6.2 批量运行器（125 题批处理引擎）

- 异步并发：asyncio 并发 3–5 题（百炼限流保护 + 指数退避重试）；

- 断点续跑：每题完成即写 SQLite 进度，中断后从断点恢复；

- 成本控制：首轮用 qwen-plus 快跑全流程，仅对入选假设与计划环节调用 qwen-max；估算单题成本并记录总 token 消耗（写入技术报告）；

- 失败保留：证据不足、生成失败、需人工判断的题目全部保留原始输出与原因分类，不省略（C2）。

### 6.3 逐题输出文档（提交件）

每题一份统一结构文档：问题原文 → M1 解析 → 证据清单（含来源）→ 候选假设（七要素）→ 筛选决策 → 研究计划 → 置信度与局限声明；汇总为单册《125 题逐题输出结果文档》+ 125 份单题文件打包。

---

## 七、评价体系与对照实验（对应 P5/P18）

### 7.1 评价维度（采用模板建议口径）

相关性、证据一致性、可检验性/可证伪性、假设多样性、研究计划可执行性 —— 五维 × 1–5 分，Qwen-max 三次集成评分；人工（团队成员 + 邀请领域专家）对 ≥10 题抽检复核。

继续/停止/人工判断规则（P5 必答）：综合分 ≥3.5 且可执行性合格 → 输出终版；2.5–3.5 → 自动迭代（≤3 轮）；<2.5 或连续两轮无提升 → 停止并标记；C 级题降维失败 → 交由研究者判断。

### 7.2 同条件对照（C7，至少一组）

| 对照对象 | 保持相同条件 | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
| Qwen-max 零样本直答（无检索、无流程） | 同一 15 题子集、同一评分 rubric、同一评审模型 | 五维评分 + 人工双盲评 |
| 简单 RAG + 单提示词生成 | 同上 | 同上 |
| 本系统完整流水线 | 同上 | 同上 |

### 7.3 消融实验

逐一移除：树搜索、反对证据注入、证据三分类、反馈迭代——记录各维度分数变化，证明模块必要性。

### 7.4 稳健性

15 题子集重复运行 3 次，报告评分方差与假设重合率。

---

## 八、代表案例选择与两轮演示脚本（对应 P13–P17）

### 8.1 候选案例（建议老板拍板）

| 选项 | 问题（125 题原文） | 优势 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| **首选** | 物理学：「高温超导的微观机理是什么？」 | 文献极丰富、证据冲突真实存在（不同机理学派）、可检验预测可落到具体测量（能谱/同位素效应），最能展示证据冲突处理与两轮修订 | 领域专业性强，需把故事讲通俗 |
| 备选 | 天文学：「高能宇宙中微子的起源是什么？」 | 与存量天文数据集、知识图谱同频，可展示数据型证据 | 文献量略少于超导 |

### 8.2 两轮演示脚本（以首选为例）

- 第一轮（保留真实缺陷）：宽口径检索 → 生成 3 个假设（预期缺陷：一个假设过宽、一条证据不足、一处引用待核验）→ 评分暴露问题 → 全部原样存档；

- 调整依据：M4 评分弱点 + 引用核验告警 + 人工意见（补入具体材料体系，如镍基/铜基超导体限定）→ 逐条记入「第一轮问题 → 判断依据 → 第二轮调整」表（P16）；

- 第二轮：补充定向证据 → 收窄假设 → 计划细化到「结果判定表」→ 版本 diff 展示改善点，同时如实报告未改善项与新增代价（P17）。

---

## 九、前端升级（迭代工作台）

| 新组件 | 功能 | 对应模板 |
| --- | --- | --- |
| 迭代工作台（升级 IteratePage） | 单题六环节流水线实时视图 + 决策门状态 + 反馈注入表单 | P6、P12 |
| 版本对比视图 | v1/v2 证据、假设、计划、评分并排 diff | P17 |
| 假设树可视化 | 树搜索过程回放（移植 v2 tree viz） | P9 亮点 |
| 125 题总控台 | 批量任务进度、分级分布、逐题文档下载、失败清单 | P13、P19、P20 |
| 证据溯源面板 | 点击假设论断 → 高亮对应证据卡片与原文摘录 | P4 |

---

## 十、实施路线图（8 周）

| 阶段 | 周次 | 内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 数据基座 | W1 | 新增 evidence_cards / hypotheses_v2 / research_plans / iteration_rounds / feedback_entries 表；证据卡片与七要素 JSON 落地 | 表结构评审通过，样例数据可写入 |
| Phase 1 六环节智能体 | W2–W3 | M1–M5 全部按本方案重构，引用核验与黑名单上线 | 单题端到端跑通，输出含完整溯源 |
| Phase 2 反馈闭环 | W4 | M6 决策门、版本快照、diff 视图、人工反馈 API | 同一题自动迭代两轮并留存版本差异 |
| Phase 3 125 题引擎 | W5–W6 | 批量运行器、分级降维、逐题文档生成、断点续跑 | 125 题全量跑完，逐题文档齐备 |
| Phase 4 实验与案例 | W7 | 对照 + 消融 + 稳健性实验；代表案例两轮完整运行 | P18 表格数据齐备，案例日志完整 |
| Phase 5 交付冲刺 | W8 | 20 页技术方案、模板 P1–P20 填报、百炼凭证截图、前端验收、可选视频 | 提交前自检清单（P20）全勾 |

---

## 十一、提交材料映射表（P1–P20 备料清单）

| 模板章节 | 材料来源 | 责任阶段 |
| --- | --- | --- |
| P1 信息与核心结果 | 报名表截图 + 简介 + Qwen 使用说 | Phase 5 |
| P2 目标与完成内容 | 本方案 §2 + 实际功能清单 | Phase 5 |
| P3 科学逻辑与原则 | 本方案 §4.2–4.4 五行做法直接填表 | Phase 5 |
| P4 证据来源 | §4.2 三级来源表 + 冲突处理说明 | Phase 5 |
| P5 评价方法 | §7 | Phase 4–5 |
| P6 架构与闭环 | §3.2 架构图 + 模块表 | Phase 5 |
| P7 Qwen 与上下文 | §5（含真实上下文示意） | Phase 5 |
| P8–P11 四环节方法 | §4.1–4.5 表格直接对应 | Phase 5 |
| P12 运行与反馈 | 系统日志 + 决策门记录 | Phase 2 留存 |
| P13 125题方法 | §6 | Phase 3 |
| P14–P17 代表案例 | 两轮完整日志 + diff | Phase 4 留存 |
| P18 对照消融 | §7.2–7.3 结果 | Phase 4 |
| P19 总体结果与边界 | 批量运行统计 | Phase 3–4 |
| P20 交付 | 源码 + 凭证 + 逐题文档 + API/前端入口 | Phase 5 |

---

## 十二、风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 百炼限流/额度不足 | 125 题批量中断 | 并发≤5、指数退避、断点续跑、首轮降级 qwen-plus/turbo；提前充值并截图额度 |
| 宏大问题幻觉 | C 级题输出不可验证内容 | 强制降维 + 引用核验 + 如实标记「需研究者判断」 |
| 两轮案例「过于完美」失真 | 违反模板诚实性要求 | 第一轮一律保留原始缺陷输出，禁止人工修饰后再存档 |
| 125 题工期紧 | C2 无法满足 | Phase 3 提前启动；先跑 A/B 级题，C 级题降维失败直接归档 |
| 评分主观性质疑 | P5 可信度 | 集成评分 + 人工抽检 + 公开 rubric 与原始评分 |
| 现场演示网络 | 答辩风险 | 保留 Ollama 离线引擎兜底（现有双引擎架构） |

---

## 十三、本周立即行动清单（P0）

1. 配置 DASHSCOPE_API_KEY 并跑通一次单题全流程（验证百炼链路）；

2. 落地 Phase 0 数据表结构与证据卡片/七要素 JSON 定义；

3. 确定代表案例选题（建议：高温超导微观机理）；

4. 整理 125 题官方清单入库（分级标注 A/B/C）；

5. 百炼控制台调用统计截图归档（交付-人工事项清单同步更新）。

---

本方案由 Joan（贞德）基于《赛道一-方向1A 提交要求及模板》全文解析、项目存量代码盘点与五份参考资料调研编制。