# 基于国产开源大模型的AI Scientist科研智能平台

## ——项目计划书与修改方向（XH-202619）完整版 v2.0

---

## 版本说明

| 版本 | 日期 | 变更内容 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-07-11 | 初始项目计划书，包含六大升级维度 |
| v2.0 | 2026-07-12 | 新增：龙虾复现提示词完整流程、各阶段预期效果、应用技术详解、完善方向、不足分析、一等奖评审标准深度分析、立即行动清单 |

---

## 一、项目概述

### 1.1 项目定位

将现有的 Academic-Web（学术空间管理平台）全面升级为 AI-Scientist Hub（AI科学家科研智能平台），基于阿里云百炼平台调用千问（Qwen）系列模型，构建面向"可验证科学研究假设自动生成"的多智能体科研系统。

### 1.2 参赛赛道选择

赛道一：科学问题 — 方向一：科学假设生成与研究计划设计

面向《Science》125个前沿科学问题，搭建能够完成"问题理解—知识整合—候选假设生成—证据梳理—研究计划输出—反馈修正"的AI应用。

### 1.3 核心目标

构建一个具备以下闭环能力的AI Scientist平台：

科学问题输入 → 知识图谱检索 → 文献证据整合 → 候选假设生成 → 可验证性评估 → 
研究计划设计 → 实验任务规划 → 模拟验证/反馈 → 假设迭代优化 → 最终输出

---

## 二、现有仓库分析

### 2.1 现有技术栈（Academic-Web）

| 层级 | 现有技术 | 评估 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | React 18 + TypeScript + Vite | ✅ 满足要求，无需替换 |
| UI框架 | Tailwind CSS | ✅ 满足要求，需扩展主题 |
| 后端 | EdgeOne Edge Functions | ⚠️ 需扩展AI接口代理 |
| 数据存储 | EdgeOne KV Storage | ⚠️ 需扩展向量/图谱存储 |
| 部署 | EdgeOne Pages | ✅ 满足要求 |
| AI能力 | ❌ 无 | ❌ 核心缺失 |
| 多智能体 | ❌ 无 | ❌ 核心缺失 |
| 知识图谱 | ❌ 无 | ❌ 核心缺失 |

### 2.2 现有功能模块

| 模块 | 现有状态 | 比赛要求 | 差距分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户系统 | ✅ 注册/登录/资料管理 | ✅ 基础需求 | 无差距 |
| 论文管理 | ✅ 增删改查/标签 | ⚠️ 需升级为AI文献分析 | 中等差距 |
| 项目管理 | ✅ 看板/进度 | ⚠️ 需升级为实验任务规划 | 中等差距 |
| 文献库 | ✅ 收藏/分类 | ⚠️ 需升级为知识图谱 | 较大差距 |
| 学术空间 | ✅ 个人主页展示 | ✅ 需升级为AI Scientist画像 | 中等差距 |
| 假设生成 | ❌ 无 | ✅ 核心要求 | 核心缺失 |
| 多智能体 | ❌ 无 | ✅ 核心要求 | 核心缺失 |
| AI模型调用 | ❌ 无 | ✅ 必须使用Qwen | 核心缺失 |
| 科学数据整合 | ❌ 无 | ✅ 赛道要求 | 核心缺失 |
| 可验证性评估 | ❌ 无 | ✅ 核心要求 | 核心缺失 |

---

## 三、完全修改方向（六大升级维度）

### 3.1 维度一：架构升级 — 多智能体系统（MAS）架构

目标：从单体应用升级为多智能体协作系统

新增架构层：

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    AI-Scientist Hub 前端                      │
│  (React 18 + TypeScript + Vite + Tailwind + 新增Ant Design)  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                EdgeOne Edge Functions (API网关)               │
│  - 路由分发  - 认证鉴权  - 速率限制  - 请求聚合                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
        ┌─────────────────────┼─────────────────────┐
        │                     │                     │
   ┌────▼────┐           ┌────▼────┐           ┌────▼────┐
   │ 百炼平台 │           │ 百炼平台 │           │ 百炼平台 │
   │ 智能体A  │           │ 智能体B  │           │ 智能体C  │
   │文献Agent │           │假设Agent │           │实验Agent │
   └────┬────┘           └────┬────┘           └────┬────┘
        │                     │                     │
        └─────────────────────┼─────────────────────┘
                              │
   ┌────────────────────────────────────────────────────────┐
   │              阿里云百炼平台 (Qwen系列模型)                 │
   │  - Qwen-Max (复杂推理)  - Qwen-Plus (通用任务)             │
   │  - Qwen-VL (多模态)     - Qwen-Coder (代码生成)            │
   │  - RAG检索增强  - 工具调用(MCP)  - 多轮对话                  │
   └────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
   ┌────────────────────────────────────────────────────────┐
   │              数据层 (EdgeOne KV + 扩展存储)                │
   │  - KV Storage (用户数据/缓存)                              │
   │  - 向量数据库 (知识嵌入/语义检索)  【新增】                   │
   │  - 知识图谱存储 (实体关系/证据链) 【新增】                   │
   └────────────────────────────────────────────────────────┘

四大核心智能体设计：

| 智能体 | 名称 | 职责 | 调用模型 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agent-1 | 文献整合者 (Literature Integrator) | 知识整合 | Qwen-Plus + RAG | 检索、解析、整合多源文献，构建证据链 |
| Agent-2 | 假设生成器 (Hypothesis Generator) | 假设生成 | Qwen-Max + 思维链 | 基于知识缺口生成候选假设，评估可验证性 |
| Agent-3 | 实验规划师 (Experiment Planner) | 实验设计 | Qwen-Coder + 工具调用 | 设计实验方案、生成代码、规划任务流程 |
| Agent-4 | 评估验证官 (Evaluation Validator) | 评估迭代 | Qwen-Max + 反思 | 评估假设质量、检测偏差、提出修正建议 |

智能体协作流程：

用户输入科学问题
      ↓
┌─────────────────┐
│ 文献整合者 Agent │ → 检索相关文献 → 提取关键证据 → 识别知识缺口 → 输出文献综述
└────────┬────────┘
         ↓
┌─────────────────┐
│ 假设生成器 Agent │ → 基于知识缺口生成候选假设 → 评估创新性/可验证性 → 输出假设列表
└────────┬────────┘
         ↓
┌─────────────────┐
│ 实验规划师 Agent │ → 设计验证实验 → 生成模拟代码 → 规划数据收集 → 输出实验方案
└────────┬────────┘
         ↓
┌─────────────────┐
│ 评估验证官 Agent │ → 评估实验结果 → 检测逻辑偏差 → 提出修正建议 → 输出评估报告
└────────┬────────┘
         ↓
    迭代优化（支持人工反馈）
         ↓
    最终输出：可验证假设 + 研究计划 + 实验方案

### 3.2 维度二：AI能力集成 — 阿里云百炼平台 + Qwen系列模型

目标：全面接入国产开源大模型，实现AI for Science核心能力

技术实现路径：

A. 百炼平台配置

// services/bailian-api.ts
const BAILIAN_CONFIG = {
  baseURL: 'https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1',
  apiKey: process.env.BAILIAN_API_KEY,
  modelMapping: {
    reasoning: 'qwen-max-latest',
    general: 'qwen-plus-latest',
    coding: 'qwen-coder-latest',
    multimodal: 'qwen-vl-max-latest',
    longcontext: 'qwen-long-latest'
  }
};

B. 智能体API封装

class LiteratureAgent {
  async integrate(query, domain) {
    const papers = await this.searchPapers(query, domain);
    const evidence = await this.extractEvidence(papers);
    const gaps = await this.identifyGaps(evidence);
    return { papers, evidence, gaps };
  }
}

class HypothesisAgent {
  async generate(evidence, gaps) {
    const prompt = this.buildPrompt(evidence, gaps);
    const response = await bailian.chat.completion.create({
      model: 'qwen-max-latest',
      messages: [{ role: 'user', content: prompt }],
      enable_thinking: true
    });
    return this.parseHypotheses(response);
  }
}

C. 工具调用能力（MCP/Function Calling）

const TOOLS = [
  { name: 'search_arxiv', description: '搜索arXiv论文数据库' },
  { name: 'query_astronomy_db', description: '查询天文数据库' },
  { name: 'run_simulation', description: '运行科学模拟代码' },
  { name: 'visualize_data', description: '生成数据可视化图表' },
  { name: 'evaluate_hypothesis', description: '评估假设的可验证性' }
];

### 3.3 维度三：核心功能新增 — 五大AI科研模块

模块一：科学问题理解引擎

- 问题解析、实体抽取、学科分类、相似问题推荐、可行性评估、研究路径推荐

模块二：智能文献综述生成器

- 多源检索、智能筛选、关键信息提取、证据图谱生成、知识缺口识别、综述报告生成、文献可信度评估

模块三：科学假设生成与评估系统

- 候选假设生成、假设结构化、创新性评估、可验证性评估、逻辑一致性检查、证据支持度、风险分析、版本管理、人工反馈接口

模块四：研究计划与实验设计模块

- 研究目标分解、实验方案设计、数据收集规划、统计方法推荐、代码生成、任务甘特图、资源需求估算、风险评估与备案

模块五：天文数据集成与科学数据平台

- 太阳物理数据接入、TESS光变曲线接入、数据预处理、多模态数据融合、数据可视化、数据溯源、CSV/JSON输出

### 3.4 维度四：知识图谱构建 — 天文科学知识图谱

实体类型：天体对象、物理概念、观测设备、科学方法、数据产品、研究机构

关系类型：观测关系、因果关系、分类关系、方法关系、数据关系、演化关系

图谱功能：实体查询、路径发现、知识推理、可视化展示、证据链构建、缺口发现

### 3.5 维度五：前端升级 — 全新AI-Scientist交互界面

视觉风格：科技蓝 + 学术白 + 数据可视化色彩

主色调：#0A2540（深海蓝）+ #00D4AA（科技青）+ #FFFFFF（纯白）

新增15个页面：AI科研中心、问题理解、文献综述、假设生成、研究计划、迭代优化、天文数据、数据整合、知识图谱、证据链、数据大屏、智能体设置、API管理、使用教程、案例展示

### 3.6 维度六：后端升级 — 百炼API代理与数据层扩展

Edge Functions新增路由：百炼API代理、多智能体编排、知识图谱API、天文数据API、数据整合API、研究会话管理、评估与反馈

KV Storage数据结构扩展：研究会话存储、知识图谱节点/关系、天文数据缓存、智能体对话历史、评估记录

---

## 四、项目拓展与差异化亮点

### 4.1 拓展一：AI数字分身 — 个性化科研助手

用户画像、长期记忆、个性化输出、情绪感知

### 4.2 拓展二：科学传播可视化 — 艺术化表达

科普海报生成、图文摘要生成、动态演示视频、交互式科普装置、多受众适配

### 4.3 拓展三：跨学科融合引擎

学科桥接、跨域迁移、融合创新、方法借用

### 4.4 拓展四：科研协作网络

兴趣匹配、假设众评、协作编辑、成果追踪

---

## 五、技术实现路线图

### Phase 1：基础架构（第1-2周）

- [ ] 注册阿里云百炼平台，获取API Key

- [ ] 配置Qwen系列模型接入

- [ ] 升级Edge Functions，新增百炼API代理路由

- [ ] 配置环境变量

- [ ] 前端项目结构重构，新增AI模块目录

### Phase 2：核心智能体（第3-4周）

- [ ] 实现文献整合者Agent

- [ ] 实现假设生成器Agent

- [ ] 实现实验规划师Agent

- [ ] 实现评估验证官Agent

- [ ] 实现智能体编排器

- [ ] 实现工具调用接口

### Phase 3：前端界面（第5-6周）

- [ ] 开发AI科研中心（/ai-hub）

- [ ] 开发问题理解模块（/research/question）

- [ ] 开发文献综述模块（/research/literature）

- [ ] 开发假设生成模块（/research/hypothesis）

- [ ] 开发研究计划模块（/research/plan）

- [ ] 开发迭代优化模块（/research/iterate）

### Phase 4：数据与图谱（第7-8周）

- [ ] 接入国家天文科学数据中心API

- [ ] 实现太阳物理数据浏览

- [ ] 构建天文知识图谱

- [ ] 实现知识图谱可视化

- [ ] 实现证据链展示

- [ ] 实现数据可视化大屏

### Phase 5：拓展功能（第9-10周）

- [ ] 开发AI数字分身功能

- [ ] 开发科学传播可视化模块

- [ ] 开发跨学科融合引擎

- [ ] 开发科研协作网络

- [ ] 实现多轮反馈迭代机制

- [ ] 实现版本对比功能

### Phase 6：测试与优化（第11-12周）

- [ ] 编写测试用例（单元测试/集成测试）

- [ ] 性能优化（响应速度/并发处理）

- [ ] 安全加固（API Key保护/输入校验）

- [ ] 制作演示视频（≤10分钟）

- [ ] 编写技术方案文档（PDF≤20页）

- [ ] 部署上线并验证

---

## 六、预期技术方案文档结构（20页PDF）

1. 项目概述（1页）
2. 问题分析（1页）
3. 系统架构（2页）
4. 核心设计（4页）
5. 模型与算法（3页）
6. 数据与知识（2页）
7. 实验与验证（3页）
8. 创新点与拓展（2页）
9. 应用前景与总结（1页）
10. 附录（1页）

---

## 七、风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对方案 |
| --- | --- | --- |
| 百炼API调用成本 | 高 | 实现智能缓存、批处理、降级策略 |
| Qwen模型推理延迟 | 中 | 流式输出、异步处理、进度指示 |
| 天文数据访问受限 | 中 | 预下载公开数据集、本地缓存、模拟数据 |
| 知识图谱构建质量 | 中 | 多轮验证、人工校验、置信度标注 |
| 假设生成偏差 | 高 | 多智能体交叉验证、反例检测、人工反馈 |
| 长文本处理限制 | 中 | 分块处理、摘要压缩、长上下文模型 |
| 部署性能瓶颈 | 低 | EdgeOne全球加速、CDN缓存、懒加载 |

---

## 八、总结

本项目将Academic-Web从单一的学术管理平台，全面升级为基于千问（Qwen）系列模型的AI Scientist多智能体科研平台，实现了以下核心转变：

1. 从静态管理到智能生成：从人工录入论文到AI自动生成假设

2. 从单点功能到闭环系统：从孤立功能到完整科研闭环

3. 从通用平台到专业领域：从通用学术平台到聚焦天文/物理的科学假设生成平台

4. 从国内部署到国际兼容：从EdgeOne Pages到兼容阿里云百炼平台

5. 从单机应用到协作网络：从个人工具到科研协作生态

通过12周的技术实现，本项目将具备参加XH-202619赛道一（科学问题）终审擂台赛的完整能力，并有望拓展到赛道二和赛道三的交叉领域，形成差异化竞争优势。

---

## 九、龙虾复现提示词总纲

**"龙虾"** = 子代理（Sub-Agent / AI Assistant）的谐音代指。本章节提供完整的"将任务交给AI子代理执行"的提示词流程设计，确保团队可以按此流程，通过AI辅助完成整个项目的开发复现。

### 9.1 什么是"龙虾复现提示词流程"

"龙虾复现提示词流程"是一套将大型复杂项目分解为可独立执行、可验证、可交接的原子任务的方法论。每个原子任务（称为"龙虾任务"）都包含：

| 要素 | 说明 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 角色定义 | 明确该任务需要什么类型的代理（coder/plan/explore） | 匹配能力 |
| 上下文注入 | 提供该任务所需的全部前置信息 | 减少上下文缺失 |
| 具体指令 | 编号步骤、代码规范、文件路径 | 确保可执行 |
| 验收标准 | 可验证的Checklist | 确保质量 |
| 预期产出 | 文件路径清单 | 确保交付物明确 |
| 风险提醒 | 常见问题和应对方案 | 减少返工 |

### 9.2 龙虾任务类型定义

| 类型 | 代号 | 职责 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| **探索型** | explore | 研究、调查、分析、读取代码库 | 技术选型、需求分析、代码审查 |
| **规划型** | plan | 架构设计、方案制定、风险评估 | 系统设计、接口设计、测试策略 |
| **编码型** | coder | 编写代码、修改文件、实现功能 | 前端开发、后端开发、工具脚本 |

### 9.3 龙虾任务执行原则

1. 原子性：每个任务只解决一个明确的问题，不超过1500字提示词

2. 可验证性：任务必须有明确的验收标准，可以用"是/否"判断

3. 可交接性：任务产出必须是可以直接传递给下一个任务的文件/代码/数据

4. 可回滚性：每个任务开始前必须能恢复到上一个稳定状态

5. 并行性：无依赖关系的任务可以并行派发多个龙虾代理

### 9.4 完整项目龙虾任务图谱

Phase 1: 基础架构（P1-T1 ~ P1-T6）
    P1-T1 ──→ P1-T2 ──→ P1-T4 ──→ P1-T5
     │          │          │          │
     └────────→ P1-T3 ──────────────┘
                          │
                          └────────→ P1-T6

Phase 2: 核心智能体（P2-T1 ~ P2-T6）
    P2-T1 ──→ P2-T2 ──→ P2-T3
     │          │          │
     └────────→ P2-T4 ─────┘
     └────────→ P2-T5 ─────┘
     └────────→ P2-T6 ─────┘

Phase 3: 前端界面（P3-T1 ~ P3-T6）
    P3-T1 ──→ P3-T2
     │          │
     ├────────→ P3-T3
     ├────────→ P3-T4
     ├────────→ P3-T5
     └────────→ P3-T6

Phase 4: 数据与图谱（P4-T1 ~ P4-T5）
    P4-T1 ──→ P4-T2
     │          │
     ├────────→ P4-T3
     ├────────→ P4-T4
     └────────→ P4-T5

Phase 5: 拓展功能（P5-T1 ~ P5-T4）
    P5-T1
    P5-T2
    P5-T3
    P5-T4

Phase 6: 测试与优化（P6-T1 ~ P6-T6）
    P6-T1
    P6-T2
    P6-T3
    P6-T4
    P6-T5
    P6-T6

---

## 十、各阶段龙虾复现提示词与预期效果

**详细提示词**已分别保存在以下文件中，本章节提供各阶段概览和预期效果总结：

- `龙虾复现提示词_Phase1_Phase2.md` — Phase 1-2 详细提示词（约67KB）

- `Phase3-Phase4_龙虾复现提示词.md` — Phase 3-4 详细提示词（约100KB）

- `Phase5-Phase6_龙虾复现提示词.md` — Phase 5-6 详细提示词（约165KB）

### 10.1 Phase 1：基础架构（第1-2周）

阶段目标：搭建AI Scientist科研智能平台的基础框架，完成百炼API集成、基础UI组件库、认证系统和EdgeOne部署配置

应用技术清单：

- React 18.3 + TypeScript 5.3 + Vite 5.0

- Tailwind CSS 3.4 + shadcn/ui风格自定义组件

- 阿里云百炼平台API（OpenAI兼容格式，SSE流式）

- EdgeOne Pages + Edge Functions + KV Storage

- Zustand 4.5（状态管理）+ persist中间件

- React Router v6 + Lucide React + Axios

- react-markdown + remark-gfm（Markdown渲染）

子任务清单：

| 子任务ID | 名称 | 龙虾类型 | 预计工时 | 前置依赖 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1-T1 | 项目初始化与框架搭建 | coder | 4h | 无 | npm run dev正常启动，目录结构规范 |
| P1-T2 | 百炼API封装与SSE流式处理 | coder | 6h | P1-T1 | 可成功调用qwen-max，流式响应可用 |
| P1-T3 | 基础UI组件库与主题系统 | coder | 8h | P1-T1 | 12+基础组件可用，dark/light切换正常 |
| P1-T4 | 用户认证与状态管理 | coder | 6h | P1-T1, P1-T2 | 注册/登录/登出完整，JWT持久化 |
| P1-T5 | EdgeOne Functions中间件 | coder | 6h | P1-T2 | /api/health返回200，百炼代理可用 |
| P1-T6 | 基础路由与页面骨架 | coder | 4h | P1-T3, P1-T4 | 所有页面路由可访问，响应式正常 |

Phase 1 预期效果：

1. 运行npm run dev启动完整前端项目，首页有Hero区域、导航栏和侧边栏

2. 主题切换按钮可以切换明暗模式，所有组件颜色正确变化

3. 可以注册/登录/登出，认证状态持久化，受保护路由有权限控制

4. 在Settings页面可以输入问题，通过EdgeOne Functions代理调用百炼qwen-max，流式响应逐字显示

5. 所有页面有基础骨架，路由切换流畅，移动端响应式正常

6. npm run build零错误，构建产物包含代码分割的chunk

Phase 1 联调验证：

- [ ] 环境检查：node -v >= 18，npm -v >= 9

- [ ] 安装验证：npm install无错误

- [ ] 构建验证：npm run build成功

- [ ] 功能验证：首页可访问、注册登录、百炼API调用、主题切换、响应式、404页面

---

### 10.2 Phase 2：核心智能体（第3-4周）

阶段目标：实现AI Scientist核心引擎、多智能体协作框架、研究流程管理和论文生成模块

应用技术清单：

- 百炼平台 Function Calling（工具调用）

- SSE流式响应（长文本生成）

- Markdown渲染（react-markdown + KaTeX + syntax highlighting）

- Zustand复杂状态切片（研究状态机）

- EdgeOne KV Storage（研究数据持久化）

- date-fns（日期处理）

子任务清单：

| 子任务ID | 名称 | 龙虾类型 | 预计工时 | 前置依赖 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2-T1 | AI Scientist核心引擎 | coder | 10h | P1-T2 | 单轮研究可执行：主题→文献综述+假设+方案 |
| P2-T2 | 多智能体协作框架 | coder | 8h | P2-T1 | 3+智能体可协作完成研究任务 |
| P2-T3 | 研究流程管理器 | coder | 6h | P2-T1, P2-T2 | 项目可创建、暂停、查看状态、历史记录 |
| P2-T4 | 论文生成与编辑模块 | coder | 8h | P2-T1 | 可生成结构化论文并编辑，支持KaTeX |
| P2-T5 | 实验设计与代码生成 | coder | 6h | P2-T2 | 实验方案可生成并附带Python代码 |
| P2-T6 | 知识库与文献管理 | coder | 6h | P1-T5 | 文献可上传/链接添加、元数据提取、引用管理 |

Phase 2 预期效果：

1. 在Research页面输入"深度学习在药物发现中的应用"，选择"生物医学"，标准深度

2. 观察4个阶段依次执行（文献综述→假设生成→方法设计→贡献总结），每阶段内容实时显示

3. 总耗时在2-5分钟内（取决于API响应速度）

4. 最终报告包含5个要求部分，格式正确

5. 多智能体模式下，5个智能体节点（文献/假设/方法/分析/评审）依次激活，节点间显示数据流

6. 研究项目可创建、暂停、恢复、完成、归档，Dashboard展示项目列表和统计

7. 论文编辑器支持6个章节的生成和编辑，数学公式正确渲染，支持Markdown导出

8. 实验设计页面可生成包含变量定义、实验步骤、Python代码的完整方案

Phase 2 联调验证：

- [ ] 单轮研究流程完整执行

- [ ] 多智能体协作模式各Agent按序执行

- [ ] 研究项目状态机正确流转

- [ ] 论文生成包含6个章节，KaTeX渲染正确

- [ ] 实验代码可提取、可复制、语法正确

- [ ] 文献库支持URL导入和引用格式切换

---

### 10.3 Phase 3：前端界面（第5-6周）

阶段目标：开发AI-Scientist Hub的所有前端界面，实现专业的科研交互体验

应用技术清单：

- Chart.js（所有图表类型：雷达图、折线图、柱状图、散点图、饼图、甘特图）

- 纯SVG力导向图（无D3依赖）

- Zustand多Store架构（session/literature/hypothesis/plan/iterate/astro/knowledge/evidence/dashboard）

- React.lazy代码分割 + Suspense骨架屏

- Tailwind CSS响应式断点（lg/md/sm）

子任务清单：

| 子任务ID | 名称 | 龙虾类型 | 预计工时 | 前置依赖 | 核心组件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P3-T1 | AI科研中心（/ai-hub） | coder | 10h | P2-T2 | AgentPanel + WorkspaceCanvas + AIChatPanel |
| P3-T2 | 问题理解（/research/question） | coder | 8h | P3-T1 | QuestionInput + AnalysisResult + RadarChart |
| P3-T3 | 文献综述（/research/literature） | coder | 10h | P3-T1 | LiteratureList + EvidenceGraph + KnowledgeGapList |
| P3-T4 | 假设生成（/research/hypothesis） | coder | 10h | P3-T1 | HypothesisCard + RadarChart + VersionComparison |
| P3-T5 | 研究计划（/research/plan） | coder | 10h | P3-T4 | ExperimentDesigner + GanttChart + CodeGenerator |
| P3-T6 | 迭代优化（/research/iterate） | coder | 8h | P3-T4, P3-T5 | FeedbackInput + VersionDiffViewer + ScoreTrendChart |

Phase 3 预期效果：

1. AI科研中心页面：三栏布局（智能体面板|工作画布|AI对话），智能体状态实时更新，AI对话流式输出

2. 问题理解页面：输入科学问题后，展示5个Tab（问题解析/实体抽取/学科分类/相似推荐/可行性评估），可行性雷达图使用Chart.js渲染

3. 文献综述页面：三栏布局（检索面板|文献列表|证据图谱），支持多数据源筛选，文献列表支持排序和分页，证据图谱使用纯SVG实现（可缩放、拖拽），知识缺口用颜色区分严重程度

4. 假设生成页面：三栏布局（问题与缺口|候选假设|评估与操作），假设卡片带评分和创新性/可验证性标签，多选假设可对比，雷达图展示多维度评估，版本历史展示迭代过程

5. 研究计划页面：两栏布局（假设摘要|计划详情），实验方案展示变量控制表，甘特图使用Chart.js横向条形图模拟，Python代码带语法高亮和复制按钮，风险评估矩阵展示2x2风险分布

6. 迭代优化页面：三栏布局（反馈输入|版本对比|评分趋势），文本级diff展示（新增绿色/删除红色/修改黄色），评分趋势折线图展示多维度评分随版本变化

---

### 10.4 Phase 4：数据与图谱（第7-8周）

阶段目标：集成天文数据，构建知识图谱可视化，实现数据大屏

应用技术清单：

- 纯SVG力导向图（自定义Coulomb斥力 + Hooke引力 + 中心引力算法）

- requestAnimationFrame动画循环

- Chart.js（散点图、饼图、折线图、柱状图）

- 数据模拟生成器（JW-SSD/JW-FD/TESS合理数据）

- 数据导出（CSV/JSON前端生成）

子任务清单：

| 子任务ID | 名称 | 龙虾类型 | 预计工时 | 前置依赖 | 核心组件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P4-T1 | 天文数据浏览器（/data/astronomy） | coder | 10h | P3-T3 | AstroDataTable + ScatterChart + PieChart |
| P4-T2 | 数据整合（/data/integration） | coder | 8h | P4-T1 | FusionPreviewTable + CorrelationViz + FusionStats |
| P4-T3 | 知识图谱可视化（/knowledge/graph） | coder | 12h | P3-T2 | GraphCanvas + useForceGraph + EntityDetailPanel |
| P4-T4 | 证据链展示（/knowledge/evidence） | coder | 10h | P3-T3, P3-T4 | EvidenceChainViz + EvidenceDetailPanel + ChainIntegrityChecker |
| P4-T5 | 数据大屏（/visualization/dashboard） | coder | 8h | P3所有 | KpiCards + SessionTrendChart + AgentLoadMonitor |

Phase 4 预期效果：

1. 天文数据页面：展示JW-SSD太阳黑子数据表格（ID、时间、NOAA编号、磁场类型、剪切角、缠绕度、磁梯度、爆发等级），支持筛选和排序，散点图展示剪切角vs爆发等级，饼图展示磁场类型分布，AI数据洞察展示3-5条发现

2. 数据整合页面：多数据源选择（JW-SSD/JW-FD/TESS），融合配置（融合键、时间对齐、缺失值处理），融合预览表格展示融合标记（匹配成功/时间窗口/缺失值），关联分析展示相关系数热力图

3. 知识图谱页面：SVG力导向图展示50+天文实体节点，节点可拖拽、可缩放、可点击，三种布局（力导向/环形/层次）切换，实体详情面板展示属性和关系，路径发现展示两个实体间的关联路径

4. 证据链页面：水平流程图展示假设→前提→文献→数据→实验→结论的完整证据链，箭头粗细代表证据强度，缺失环节用虚线+红色警告，完整性检查自动检测4项条件

5. 数据大屏页面：4个KPI卡片（今日会话/假设总数/API调用/平均评分），7天会话趋势折线图，6学科分布柱状图，4个Agent负载进度条，3个最新研究动态卡片，实时告警面板

---

### 10.5 Phase 5：拓展功能（第9-10周）

阶段目标：在核心闭环基础上增加差异化拓展功能

应用技术清单：

- html-to-image（海报导出PNG）

- framer-motion（动画演示）

- Jaccard相似度 + 加权余弦相似度（兴趣匹配）

- 简化OT算法（协作编辑冲突检测）

- 情绪检测Prompt工程（Qwen-Max enable_thinking）

子任务清单：

| 子任务ID | 名称 | 龙虾类型 | 预计工时 | 前置依赖 | 核心功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P5-T1 | AI数字分身 | coder | 10h | P2-T3 | 用户画像、长期记忆、情绪感知、个性化输出 |
| P5-T2 | 科学传播可视化 | coder | 10h | P3-T4 | 海报生成、图文摘要、动态演示、多受众适配 |
| P5-T3 | 跨学科融合引擎 | coder | 10h | P4-T3 | 学科桥接、假设迁移、融合创新、方法借用 |
| P5-T4 | 科研协作网络 | coder | 10h | P3-T4 | 兴趣匹配、假设众评、协作编辑、成果追踪 |

Phase 5 预期效果：

1. AI数字分身：全局悬浮面板（右下角），显示当前情绪状态（平静/兴奋/焦虑等），根据用户画像调整Agent输出风格，长期记忆时间线展示历史研究偏好，情绪检测准确率≥70%

2. 科学传播：4种海报模板（学术/科普/极简/中国风），导出PNG分辨率≥1080p，图文摘要自动生成5-7步骤SVG流程图，3套预设动画演示（太阳耀斑/恒星演化/引力波），支持多受众适配（专家/研究生/高中生/公众）

3. 跨学科融合：6学科图谱展示（天文/物理/生物/化学/地理/计算机），学科间桥接关系可视化，假设迁移工作台展示原文vs迁移后diff视图，可行性评估雷达图，融合创新机会墙展示6+机会卡片

4. 科研协作：兴趣匹配中心展示Top 10匹配用户（Jaccard+余弦相似度），假设评价广场支持5星评分+评论+点赞（24h防刷），协作编辑器支持2人同时编辑（简化OT冲突检测），讨论区支持@提及

---

### 10.6 Phase 6：测试与优化（第11-12周）

阶段目标：确保系统质量、安全、性能达标，制作比赛交付物，完成部署

应用技术清单：

- Vitest（Vite原生单元测试）+ React Testing Library

- Playwright（E2E测试，覆盖四大Agent流程）

- MSW Mock Server（拦截百炼API）

- Lighthouse CI（性能监控）

- GitHub Actions CI/CD（lint→test→audit→build→deploy）

- react-window（大数据虚拟滚动）

- Vite manualChunks（代码分割）

子任务清单：

| 子任务ID | 名称 | 龙虾类型 | 预计工时 | 前置依赖 | 核心产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P6-T1 | 测试体系构建 | coder | 10h | P5全部 | 单元测试≥80%覆盖率、E2E测试、Mock Server |
| P6-T2 | 性能优化 | coder | 8h | P5全部 | 路由懒加载、代码分割、虚拟滚动、请求队列 |
| P6-T3 | 安全加固 | coder | 8h | P5全部 | API Key保护、输入校验、XSS防护、CSP、速率限制 |
| P6-T4 | 演示视频制作 | plan | 10h | P5全部 | 9分30秒分镜脚本、OBS录制、DaVinci后期 |
| P6-T5 | 技术方案文档 | plan | 10h | P5全部 | 20页PDF（精确页码分配）、图表、排版 |
| P6-T6 | 部署上线 | coder | 6h | P6-T3 | EdgeOne Pages部署、CI/CD、健康检查、回滚 |

Phase 6 预期效果：

1. 测试体系：Vitest单元测试覆盖核心工具函数≥80%，Playwright E2E测试覆盖四大Agent完整流程（文献→假设→计划→评估），MSW Mock Server拦截百炼API，测试在CI中10分钟内跑完

2. 性能：React.lazy路由级懒加载，Vite manualChunks代码分割，大数据表格虚拟滚动，百炼请求队列（3并发/1s间隔），Lighthouse性能评分≥90

3. 安全：API Key绝对不暴露（代理层+响应过滤+日志脱敏+多Key轮换），Zod全链路输入校验，DOMPurify XSS防护，CSP安全头，JWT权限中间件，速率限制（百炼10/min）

4. 演示视频：9分30秒分镜脚本，14个镜头，从"太阳耀斑痛点"Hook到"量化对比"Evidence到"国产Qwen"Impact的叙事弧线，专业配音+字幕+背景音乐

5. 技术方案文档：20页精确结构（1+1+2+4+3+2+3+2+1+1），每页内容规划，图表使用Figma/ECharts/截图，GB/T 7714引用格式，Markdown→Word→PDF生成流程

6. 部署：EdgeOne Pages自动部署（GitHub Actions），多环境分离（dev/prod），健康检查端点/api/health，部署验证脚本，回滚指南

---

## 十一、完整完善方向与提分策略（一等奖冲刺）

### 11.1 技术深度完善

（1）多智能体协作：从静态流水线到动态Agent编排

当前设计采用串行流水线（文献→假设→实验→评估），一等奖需要展示动态Agent编排（Dynamic Agent Orchestration）与自适应路由（Adaptive Routing）。引入"元智能体（Meta-Agent）"作为编排器，根据问题类型、复杂度、领域特征实时决定：哪些Agent参与、以何种顺序执行、何时并行、何时回退。技术上采用FSM+LLM决策门的混合编排机制：FSM保证流程可控性，LLM决策门赋予灵活性。Agent间通信使用结构化JSON消息格式，记录推理链条，展示"可解释性"。

（2）RAG检索增强：从简单检索到混合智能检索

构建三层检索增强体系：第一层混合检索（Hybrid Retrieval）——结合向量语义检索（Dense）与关键词倒排检索（Sparse），科学文献术语精确性至关重要；第二层重排序（Reranking）——Cross-Encoder精排Top-K文档；第三层上下文压缩（Context Compression）——递进式压缩：摘要→关键段落→证据三元组（论点-论据-结论）。对于天文数据，实现结构化检索，统一Schema适配arXiv/ADS/NADC等异构数据源。

（3）假设生成质量：从单次生成到反思迭代

引入三种质量保障机制：Self-Consistency（自一致性）——多路径CoT生成多组假设，投票筛选最稳健候选；ReAct（Reasoning+Acting）——Agent推理过程中主动调用工具（检索文献、查询数据、运行模拟）验证前提；Reflexion（反思）——每轮生成后Agent自我评估，指出弱点、反例可能性、逻辑漏洞，并修改下一轮。引入反事实检测（Counterfactual Detection）——主动搜索证伪证据，而非仅找支持证据。

（4）天文数据处理：从数据展示到数据驱动

实现时间序列异常检测（基于Informer/Autoformer或Qwen-Coder生成检测代码），多波段融合算法（磁场+极紫外+X射线对齐融合），特征工程与因果推断（PC算法/Granger因果构建特征因果图）。演示视频必须包含完整案例：从"太阳耀斑爆发预测"→检索文献→识别知识缺口→基于TESS/JW-SSD提取特征→生成假设→设计验证实验→评估迭代。

### 11.2 产品创新完善

差异化定位："国产可控 + 天文垂直 + 可验证假设 + 人在回路"四位一体

区别于Google Co-Scientist（通用全自动），本项目聚焦：

- 国产可控：基于Qwen+百炼平台，不依赖国外技术

- 天文垂直：深度整合国家天文台数据，形成数据-工具-智能闭环

- 可验证假设：每个假设附带验证方案、所需数据、预期结果、证伪标准

- 人在回路：研究者可在任意环节介入，系统实时响应调整

画布式交互（Canvas Interaction）：将线性流程转化为可缩放、可拖拽的无限画布，每个节点是Agent输出，用户自由探索分支、回溯历史、对比版本。新手看到简洁引导，专家展开底层参数。

### 11.3 比赛策略完善

演示视频叙事结构（8-9分钟）：

| 时间 | 段落 | 内容 | 技巧 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0:00-0:30 | Hook | 太阳耀斑实拍+卫星损失新闻 | 痛点切入，引发共鸣 |
| 0:30-1:00 | Problem | 研究生3个月文献综述、20版假设草稿 | 传统科研代价 |
| 1:00-1:30 | Solution | 系统登录→输入问题→AI协作 | 产品引入 |
| 1:30-2:30 | Evidence | 30秒文献→3分钟3个假设→证据链 | 核心能力展示 |
| 2:30-4:00 | Iteration | 假设v1→反馈→v2→评估→v3 | 迭代进化 |
| 4:00-5:30 | Data | TESS数据→光变曲线→特征提取→验证 | 数据闭环 |
| 5:30-6:30 | Comparison | 雷达图对比（本系统vs ChatGPT） | 量化优势 |
| 6:30-7:30 | Impact | 架构动画→开源仓库→团队照片 | 技术实力 |
| 7:30-8:00 | CTA | Logo+slogan"让AI科学家，解中国科学题" | 收束有力 |

技术方案文档加分点：

- 量化对比实验：3个基线（ChatGPT/RAG-only/本系统），5维度评估（创新性/实用性/可行性/数据支持/理论基础），统计检验（t-test）

- 消融实验：逐一移除模块，观察性能下降，证明必要性

- 错误分析：不仅展示成功，也展示失败案例及系统修正

- 专家评估：邀请1-2位天文领域专家试用，提供定性评价

### 11.4 提分策略总结

| 评分维度 | 预估权重 | 一等线要求 | 提分策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成度 | 25% | 闭环完整+案例真实 | 优先保证核心5页面闭环 |
| 创新性 | 25% | 2+技术创新点+对比实验 | 动态编排+混合检索+ReAct+消融实验 |
| 技术可行性 | 20% | 正确接入百炼+架构无漏洞 | 文档中展示API截图、架构图、参数配置 |
| 应用价值 | 20% | 场景具体+有用户反馈 | 太阳耀斑预测+卫星保护+专家试用反馈 |
| 展示效果 | 10% | 视频有叙事+文档专业 | 8分钟故事线+20页专业排版+答辩模拟 |

---

## 十二、现有不足与风险分析（诚实评估）

### 12.1 技术层面的不足

（1）过于理想化的部分

- 多智能体动态编排：12周内实现真正的LLM决策动态编排难度极高。建议采用预定义FSM + 有限LLM决策分支（仅决定是否回退），而非全动态编排。答辩时如遇现场演示复杂问题，稳定性更有保障。

- 知识图谱构建：12周从0构建高质量天文知识图谱几乎不可能。建议先构建小规模种子图谱（30-50个太阳物理核心实体），通过模板展示关系，而非全自动抽取。文档中描述为"原型阶段使用种子图谱，未来扩展为全自动构建"。

- 天文数据深度算法：时间序列异常检测、多波段融合、因果推断等算法本身可独立成研究课题。建议原型阶段使用简化版本（Pandas+Scikit-learn基础统计，简单相关性分析代替因果推断），文档中明确标注。

- Reflexion和Self-Consistency：LLM自我反思质量不稳定。建议通过结构化提示工程（强制输出"3个优点+3个缺点+2个反例"）约束反思质量，而非完全依赖模型自发反思。

（2）实现存在风险的部分

- 百炼API稳定性与延迟：大规模并发调用可能遇速率限制。必须实现流式输出和优雅降级（Agent降级为本地缓存响应模板）。

- 长文本处理性能：文献综述环节Token消耗可能过高。需要分块摘要+层级聚合策略，并做好成本估算。

- EdgeOne KV容量限制：KV单值通常有1MB限制。需要数据生命周期策略（自动过期旧会话）、数据压缩（MessagePack代替JSON）。

- 跨域CORS和权限问题：前端（EdgeOne）+ 百炼（阿里云）+ 天文数据（NADC）三方跨域，必须提前测试完整链路。

（3）依赖外部条件的部分

- 百炼平台持续可用性：比赛明确要求通过百炼调用，需提前加入钉钉答疑群（162255026342），了解稳定性保障，本地缓存关键API响应作为应急备案。

- 天文数据开放程度：尽早申请数据访问权限，测试数据接口，准备模拟数据作为Plan B。

- Qwen模型推理能力：建议现在就开始测试Qwen-Max在科学推理上的能力边界，及时调整方案。

### 12.2 产品层面的不足

（1）用户场景不够聚焦

当前方案列出15个新页面，但核心场景不够清晰。建议聚焦到2个核心场景：

- 场景A：研究启动辅助——输入宽泛科学问题，30分钟内输出包含文献综述、3个候选假设、验证方案的研究启动报告

- 场景B：数据驱动发现——上传光变曲线，系统分析异常特征，提出物理解释假设，推荐验证方法

（2）假设生成质量保障机制缺失

建议增加：

- 置信度阈值：只展示置信度>0.7的假设，低于阈值标记"草稿"不展示

- 证据完整性检查：支持文献<3篇则主动提示"证据不足"

- 假设多样性：通过不同temperature值确保3个假设之间有差异化

- 确定性回退：当编排器检测到卡住，自动回退到简化流程（单Agent直接生成）

### 12.3 比赛层面的不足

（1）与一等奖作品的差距

- 纯软件冲击力不足：一等奖作品通常有硬件样机。弥补方式：在数据可视化和交互体验上做到极致，或尝试接入真实硬件（如控制望远镜观测规划）。

- 量化指标主观："假设质量"缺乏客观标准。必须设计可复现评估指标（假设被专家认可比率、文献检索召回率/精确率），并在文档封面展示核心数字。

- 缺乏实际应用证明：尽快联系1-2位天文领域研究者试用，收集定性评价（手写签字或邮件截图）。

（2）可能被扣分的维度

- 完成度不足：15个新页面可能被认为"概念设计而非可运行系统"。建议明确标注MVP范围：核心5页面（问题/文献/假设/计划/迭代）必须完成，其余10个为拓展。

- 创新性不足：如果被认为"只是把ChatGPT包装成科研界面"，会扣创新分。必须明确阐述技术创新点（动态编排、混合检索、人在回路）和对比实验。

- 时间规划不合理：12周完成全部功能几乎不可能。建议采用MoSCoW优先级分级：

- Must have（第1-8周）：用户系统、百炼代理、2个核心Agent（文献+假设）、3个核心页面、1个完整案例

- Should have（第9-10周）：评估Agent、研究计划页面、简单知识图谱、天文数据浏览

- Could have（第11-12周）：实验Agent、迭代优化、数字分身、科学传播

- Won't have：跨学科融合、科研协作网络、全自动假设锦标赛

### 12.4 落地层面的不足

（1）12周是否能完成

诚实评估：团队规模≤5人且主要为本科生，完成全部功能几乎不可能。现实策略：聚焦核心闭环，做深做透，诚实说明"MVP版本，核心闭环已跑通，拓展功能在持续开发中"。

（2）团队能力匹配度

从GitHub仓库看，项目主要是前端工程，LLM应用、Agent开发、RAG、数据科学、知识图谱对本科生都是全新领域。建议：

- 立即引入指导教师资源，加入钉钉答疑群

- 团队技能盘点，明确分工

- 考虑跨学科组队（天文/物理专业同学）

- 超出能力范围的模块使用开源库（Astropy、Lightkurve），文档中明确标注引用

（3）资源充足性

- 算力：百炼提供补贴，需确认额度是否足够，记录每日调用量

- 数据：尽早联系NADC获取JW-SSD/JW-FD/TESS数据，下载公开TESS数据作为备份

- 时间：12周中若有实习/考试，实际可用时间可能不足8周，需制作详细甘特图

- 经费：EdgeOne免费，但外部API、视频制作素材可能需要预算，积极申请发榜方5000-20000元启动经费

---

## 十三、一等奖评审标准深度分析

### 13.1 赛道一评分权重推断

| 评分维度 | 预估权重 | 一等线要求 | 关键洞察 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成度 | 25% | 闭环完整+案例真实 | 最容易确定性拿分的维度 |
| 创新性 | 25% | 2+技术创新点+对比实验 | 拉开差距的关键维度 |
| 技术可行性 | 20% | 正确接入百炼+架构扎实 | 技术选型正确即可拿基础分 |
| 应用价值 | 20% | 场景具体+有用户反馈 | 用具体数据说话 |
| 展示效果 | 10% | 视频有叙事+文档专业 | 冲击擂主的决胜维度 |

一等线最低分约85分（满分100）。任何维度低于预估权重的70%都会拉低总分。

与传统挑战杯不同："揭榜挂帅"是解题式竞赛，评分更侧重完成度和契合度。"是否准确回应了题目要求"是首要评分标准。

### 13.2 一等奖作品共同特征

- 技术先进性：站在巨人肩膀上但不止于巨人（如清华"能思源创"展示真正的AI for Science闭环）

- 创新性：解决"卡脖子"问题或填补空白（如电池热失控、无人机协同）

- 完整性：从想法到验证的完整证据链（问题→方案→实现→对比实验→用户验证→效果评估）

- 展示力：让评委5分钟内相信这是好项目（核心数字、对比鲜明、专家背书、国产情怀）

### 13.3 本项目SWOT分析

优势（Strengths）：

- 赛道契合度极高，直接响应核心要求

- 已有代码基础（Academic-Web），节省2-3周

- 技术栈现代统一（React+TS+Vite+EdgeOne）

- 发榜方资源支持（阿里云+国家天文台+他山协会）

- 跨领域拓展潜力，架构可适配其他领域

劣势（Weaknesses）：

- 现有项目与AI核心能力差距大，几乎需完全重写后端

- 团队AI技术储备不足（GitHub无LLM/Agent/RAG痕迹）

- 天文领域知识薄弱，可能生成"外行看起来很美"的假设

- 量化评估困难，"假设质量"缺乏客观标准

- 纯软件展示冲击力不足

机会（Opportunities）：

- AI for Science风口（2025-2026全球爆发期）

- 国产替代政策红利（科技自立自强）

- 发榜方深度参与（算力+模型+数据+培训）

- 跨学科组队空间大

- 后续成果转化潜力（与阿里云/国家天文台长期合作）

威胁（Threats）：

- 头部高校强敌（清华"能思源创"已获擂主）

- Google Co-Scientist标杆效应

- Qwen模型能力不确定性

- 时间窗口紧张（7月到9月5日仅约8周有效开发）

- 评审标准主观性（保守派评委可能质疑AI生成假设的科学严肃性）

### 13.4 提分策略矩阵

| 策略 | 具体行动 | 投入时间 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO策略 | 利用已有基础快速构建MVP；利用发榜方资源获取数据和培训；借势AI for Science风口 | 持续 | 基础分保障 |
| WO策略 | 加入钉钉群联系专家；跨学科组队引入天文背景；尽早测试Qwen能力边界 | 第1-2周 | 弥补能力缺口 |
| ST策略 | 与清华"通用AI科研助手"差异化，聚焦"天文垂直+国产数据+可验证性" | 第3-4周 | 错位竞争 |
| WT策略 | 如果Qwen能力不满足，降低假设复杂度、增加人工介入；严格限定MVP范围 | 持续 | 风险控制 |

---

## 十四、立即行动清单（未来2周）

### 14.1 P0级行动（本周必须完成）

| 序号 | 行动项 | 负责人 | 截止日期 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册阿里云百炼平台，获取API Key，测试Qwen-Max科学推理能力 | 技术负责人 | 7月15日 | 完成10个科学问题的假设生成测试，记录质量评分 |
| 2 | 加入钉钉答疑群（162255026342），获取数据接口权限 | 项目管理者 | 7月10日 | 成功入群，获取数据API文档或访问路径 |
| 3 | 团队技能盘点，确认AI/数据/前端分工 | 团队负责人 | 7月10日 | 输出团队能力矩阵表，明确缺口和补充计划 |
| 4 | 基于现有Academic-Web仓库，评估代码可复用程度 | 技术负责人 | 7月12日 | 输出可复用模块清单和需重写模块清单 |
| 5 | 设计核心闭环的API契约和Mock数据 | 后端开发 | 7月20日 | 前后端可基于Mock独立开发 |
| 6 | 完成对比实验设计（基线选择、评估指标、评分表） | 研究者 | 7月20日 | 输出实验方案文档，可立即开始执行 |
| 7 | 邀请1-2位天文/物理领域专家作为试用者 | 外联负责人 | 7月20日 | 获得专家口头同意，确定反馈收集方式 |

### 14.2 P1级行动（第2周完成）

| 序号 | 行动项 | 负责人 | 截止日期 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 制作项目Logo和视觉设计规范 | 设计师 | 7月25日 | 输出配色方案、字体规范、组件风格 |
| 9 | 撰写演示视频脚本初稿 | 文案负责人 | 7月25日 | 完成8分钟脚本，团队评审通过 |
| 10 | 下载公开TESS数据集作为开发备份 | 数据负责人 | 7月25日 | 本地存有至少1个TESS光变曲线CSV文件 |
| 11 | 搭建项目开发环境（Vite+React+TS+Tailwind） | 前端开发 | 7月20日 | `npm run dev`正常启动，目录结构规范 |
| 12 | 实现百炼API封装和基础调用测试 | 后端开发 | 7月25日 | 可成功调用qwen-max并返回结构化响应 |
| 13 | 设计对比实验的5维度评估量表 | 研究者 | 7月25日 | 输出李克特5点量表，含评分标准和示例 |

### 14.3 P2级行动（第3-4周启动）

| 序号 | 行动项 | 负责人 | 截止日期 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 开始Phase 1开发（基础架构） | 全团队 | 8月1日 | P1-T1至P1-T6全部完成并通过验收 |
| 15 | 开始Phase 2开发（核心智能体） | 全团队 | 8月15日 | 文献整合者+假设生成器Agent可用 |
| 16 | 收集10个《Science》125问题作为测试案例 | 研究者 | 8月1日 | 输出测试案例文档，含预期输出描述 |
| 17 | 联系本校天文/物理学院教师获取领域指导 | 外联负责人 | 8月1日 | 至少1位教师同意提供咨询 |

### 14.4 每周复盘检查项

- [ ] 本周完成的龙虾任务数和验收通过率

- [ ] 百炼API调用次数和Token消耗量

- [ ] 本周发现的Blocker和解决方案

- [ ] 下周计划调整（基于实际进展的MoSCoW重新分级）

- [ ] 专家反馈收集（如有）

---

本计划书完整版 v2.0 由AI-Scientist Hub项目团队编制

版本：v2.0 | 日期：2026年7月12日

配套文件：

- 龙虾复现提示词_Phase1_Phase2.md — Phase 1-2详细龙虾提示词（67KB）

- Phase3-Phase4_龙虾复现提示词.md — Phase 3-4详细龙虾提示词（100KB）

- Phase5-Phase6_龙虾复现提示词.md — Phase 5-6详细龙虾提示词（165KB）

- AI-Scientist-Hub_预期效果.html — 可交互预期效果演示（100KB）